书山有路

——课程的 GitHub 与听读一体的自学习平台规划书

文档版本：v1.0

编制日期：2026年10月6日

文档性质：产品规划书（招募共建者）

目　录

一、这个产品是什么	4

（一）一句话：课程的 GitHub	4

（二）另一句话：听读一体，听带读	4

（三）为什么是这个交集	4

二、三条产品线（并列，一条不删）	5

（一）备考线：已经建成的那条	5

（二）听读线：新的主线	5

（三）书山 Hub：内容与协作层	5

三、听读的三种形态：用户自选	6

四、班级与「一起学」	6

（一）已经有了的：一起学	6

（二）班级：把大广场收成一个小圈子	7

（三）和已有工具的区别	7

五、免费与开源：这件事怎么活下去	7

（一）我们的承诺	7

（二）算力自带：我们只提供框架	8

（三）预置精品课：官方兜底	8

（四）我们真正出的是什么	8

六、一起干：缺哪些人，能认领哪些活	9

七、技术怎么落地	10

（一）整体架构	10

（二）听读管线	10

（三）三级复用：预置精品课的命门	10

（四）其他关键设计	10

八、关键决策记录	11

九、路线图	12

十、风险与未决	13

十一、怎么跑起来	14

# 一、这个产品是什么

## （一）一句话：课程的 GitHub

书山 Hub 是课程的 GitHub。人人可以用它做一门自己喜欢的课，上传托管；愿意开源就开源，不愿意就私有；想找人一起改，就拉协作者，把一门课改到臻于至善。

这里的“课”不是一个抽象说法，而是一个能装下完整内容的结构：一本教材或一份讲义，拆成章；每一章下面挂着原文、知识点、题目、讲稿、音频。它既能读，也能听，也能刷题。

## （二）另一句话：听读一体，听带读

走路、通勤、睡前都能学。听是主线，但听的时候能跟着原文走——不至于听个热闹。

这一条是整个产品存在的理由。只听不跟原文，等于没学；只读不借助耳朵，又太费劲。我们要的就是那个交集。

## （三）为什么是这个交集

| 学习方式 | 爽（不痛苦） | 真正受益 |
| --- | --- | --- |
| 抖音式短视频 | 是 | 否：刷完就忘 |
| 课本 | 否：读起来痛苦 | 是 |
| 书山有路 | 是：听着不痛苦 | 是：跟着原文，学得进去 |

我们不做好坏判断，只承认一个事实：能被坚持的学习方式才有用。短视频的问题不是短，是注意力离开了要学的东西；课本的问题不是深，是读起来太费劲。

# 二、三条产品线（并列，一条不删）

## （一）备考线：已经建成的那条

计算机二级 Python 与 C 语言两门预置课：知识树、题库、刷题、全真模拟、闪卡、关键词挖空背诵。这一条已经建成并在用，一行不删。

它是整个产品的入口。人是因为要考试才第一次打开它，然后才可能留下来听一门课。

## （二）听读线：新的主线

原文逐句朗读、逐句高亮、点句跳转；后续加入单人口语讲书、双主播对谈。这是本次建设的重心。

## （三）书山 Hub：内容与协作层

广场、发布、收藏、一键学习、Fork、建议这些骨架已经存在；本轮补上可见性、许可、协作者与版本快照。

三条线的关系：Hub 里发布的仓库，其章节自动成为别人“听读”页上可听的专辑；平台预置的精品课，就是官方账号名下公开的仓库，音频全局只合成一次，N 个人共享。

# 三、听读的三种形态：用户自选

| 形态 | 音频内容 | 与原文对齐 | 需要模型 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| read | 原文逐句朗读，一字不改 | 逐句高亮，来自分句本身 | 否 | 最忠实，先落地 |
| narrate | 讲书人口语化改写（段级） | 模型插入锚点，失败时模糊回退 | 是 | 主线默认 |
| dialogue | 双主播对谈（复用现有播客） | 段级加锚点 | 少量（一次调用） | 节目化副产品 |

这里有一个要说清楚的取舍：双主播对谈是“另一个人替你消化”——听着爽，但注意力离开了原文，与“能跟着原文”天然冲突。所以单人讲书才最容易做到听是主线、读跟着走。

落地的顺序是：read 先落地，narrate 做成主线默认，dialogue 作为节目线保留（现有播客能力不浪费）。

# 四、班级与「一起学」

一个人学，最容易发生的事就是今天算了。

## （一）已经有了的：一起学

学习行为（打卡、完成任务、学完一讲、模拟考）会自动生成一条动态，别人可以点赞鼓励，每周有一个学习榜。这部分已经建成了。

## （二）班级：把大广场收成一个小圈子

现在的动态流是全站所有人的。班级是在它上面加一层“只看我们班”。一个班有班长和成员，有公告、有共同在学的课、有班内的榜。

一个班可以挂多门课，一门课也可以被多个班用。Hub 是公开的课表，班级是把人聚到课上的圈子。

## （三）和已有工具的区别

学习通是管理工具：签到、点名、发作业，动力来自考核。我们做的是一起学：动力来自结伴——同一个班的人看得见彼此今天的进度，谁掉队了看得见，可以被拉一把。这一条不靠强制，靠的是熟人之间那点不好意思。

班级排在路线图的 P3.5。先要有东西给人学，人才聚得起来。

# 五、免费与开源：这件事怎么活下去

## （一）我们的承诺

所有课程内容免费听、免费学；代码开源。不设会员，不设付费墙。任何人把自己的课放上来，别人就能直接听，不用先付钱。

## （二）算力自带：我们只提供框架

这是本方案最关键的一条约定。我们只开发框架，不承担模型算力。具体是：

1. 用户可以配置自己的模型接口，配好之后所有智能功能走他自己的额度，不消耗平台的；

2. 也可以完全本地运行，数据留在自己电脑上——本项目本来就是本地优先的单库结构，天生适合各自装一份；

3. 平台只负责把“怎么用”做顺，不负责替谁付钱。

这条约定同时解决两个问题。一是可持续：没有无限补贴的窟窿，项目不会因为有人听得多就垮掉。二是可信：数据在你自己机器上，谁也不担心自己的学习记录被拿去做什么。

## （三）预置精品课：官方兜底

冷启动需要内容，所以官方出一门预置精品课。音频按内容寻址缓存，全局只合成一次、N 个人听同一份，成本不随人数线性上涨。官方只出这一份，剩下的靠作者。

## （四）我们真正出的是什么

我们不出算力，我们出的是那套让别人愿意把课放上来、愿意一起改、改了别人还能直接听的框架。这才是这个项目要做的东西。

# 六、一起干：缺哪些人，能认领哪些活

这份规划书是写给志同道合的同学看的。下面这些活现在缺人，可以认领：

| 可以认领的活 | 要做什么 | 需要什么 |
| --- | --- | --- |
| 写课 | 把你真正懂的那门课，整理成一门能听、能读、能刷的课 | 懂那门课就行 |
| 前端 | 听读页、班级页、Hub 的交互与视觉 | React 基础 |
| 后端 | 听读管线、协作与版本、权限 | Python 与 FastAPI 基础 |
| 移动端 | Expo 客户端，让通勤路上真的能用上 | React Native 基础 |
| 班长 | 在自己的班里带一群人学下去 | 愿意管人 |
| 内容与版权 | 上传内容的边界、预置课的授权来源 | 细心 |

我负责整体的产品方向，以及把框架搭起来。你不需要是全栈，认领一块就够。

# 七、技术怎么落地

## （一）整体架构

前端    React + Vite + Ant Design (:5173)   ｜   Expo / RN 移动端

↓  HTTP / SSE

服务    FastAPI + SQLAlchemy (async)   (:8000)

↓

数据    SQLite（本地优先，WAL）

↓

模型    LLM：用户自带接口（DeepSeek / Claude / OpenAI / Ollama）

TTS：edge-tts（默认，免费免 Key）/ 豆包 / Azure

## （二）听读管线

Document → 取阅读单元 → 拼整章文本

├ read    ：分句 → 分组（每段不超过 180 字）→ 逐段合成 → 实测时长 → 逐句时间轴

├ narrate ：按块切分（约 3500 字）→ 每块一次模型调用（口语讲稿 + 锚点）→ 拼装

└ dialogue：生成播客文稿 → 解析轮次 → 合并 → 合成

## （三）三级复用：预置精品课的命门

1. 同一仓库同一讲重新生成时命中文稿指纹，直接复用文稿；

2. 全局音频去重：音频按内容寻址存放，预置课只生成一次、N 人共享；

3. 跨仓库相同源文本命中文稿指纹，连模型也只跑一次。

这三条是“预置精品课只花一次钱”的技术保证，也是免费模式能站住的前提。

## （四）其他关键设计

1. 轻量检索：用中文分词做词法检索，替代重型向量库，接口独立，随时可换；

2. 复用既有的模型适配层：缓存、限流、重试、多供应商统一处理；

3. 本地优先：单个 SQLite 库，启动即用，不需要部署数据库。

# 八、关键决策记录

| 序号 | 决策 | 结论 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心体验 | 听读为主线 | 通勤、走路、睡前都能学 |
| 2 | 收听形态 | 听读一体：听带读 | 只听会走神，不听原文等于没学 |
| 3 | 现有备考模块 | 并列保留，一行不删 | 已建成且有人用，拆掉是纯损失 |
| 4 | 产品性质 | 公开产品，免费使用 | 想让大家都用得上 |
| 5 | 成本模式 | 内容免费、算力自带、代码开源 | 不做无限补贴，才活得下去 |
| 6 | 内容来源 | 平台预置精品课，加用户导入 | 冷启动要内容，长期靠作者 |
| 7 | 命名 | 应用叫书山有路，社区叫书山 Hub | 保留既有品牌，新概念单独命名 |
| 8 | 听读形态 | 三种都留，用户自选 | 不同场景要不同的东西 |
| 9 | 时间轴方案 | 逐段实测优先，不引新依赖、不用 SSML | 与供应商无关，段间不累积漂移 |
| 10 | Hub 协作 | 邀请编辑先做，变更集后做，真 git 不做 | 先让“邀请同学一起改”跑起来 |
| 11 | 班级 | 排在 P3.5 | 先有内容，人才聚得起来 |

# 九、路线图

| 阶段 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P0 底线修复 | 登录注册界面、按用户过滤、越权防护 | 已完成 |
| P1 纵向切片 | 原文朗读、逐句时间轴、内容寻址缓存、听读页逐句高亮 | 进行中 |
| P2 分讲化 | 讲与音频资产入库、异步生成与进度推送、连播、断点续听 | 待做 |
| P3 讲书人模式 | 口语化改写、源文跟随高亮 | 待做 |
| P3.5 班级 | 建班、成员、班内公告与共同课程、班内榜 | 待做 |
| P4 导航重构 | 四组菜单：听读、备考、书山 Hub、我的 | 待做 |
| P5 Hub 基础 | 可见性、许可、协作者、发布入口、版本快照 | 待做 |
| P6 Hub 协作流 | 带变更集的建议、合并、协作者管理 | 待做 |
| P7 多端打磨 | 移动端后台播放、连播、进度同步 | 待做 |

# 十、风险与未决

| 事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 首发切入口 | 先服务身边能直接邀请到的人，还是直接打全网，尚未最终确定。Hub 要内容供给，而作者只可能来自你能直接邀请到的人 |
| 内容版权 | 用户上传他人教材的边界，以及预置精品课的授权来源，都需要明确 |
| 配音成本与限流 | 免费线路有限流，整章连播需要异步化才撑得住 |
| 协作可行性 | “变更集加快照”能否覆盖真实协作场景，需要在 P6 用两个真人协作验证 |
| 移动端后台播放 | 通勤场景的命门，但排在 P7，偏晚 |

# 十一、怎么跑起来

# 前置：Python 3.10 以上、Node 18 以上

# 复制 backend/.env.example 为 .env，填入你自己的模型接口

start.bat

后端默认监听 8000，前端默认 5173，启动即用。